SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

#### Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego

#### (Poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień

ZAMAWIAJĄCY:   Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie

TYTUŁ:  Remont pomieszczeń w budynku „F” – I piętro

ZATWIERDZIŁ

Krotoszyn, dnia   28.05.2019 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami), poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „pzp”.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - ZAMAWIAJĄCY    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie

strona: www.zsp1krotoszyn.pl

adres e–mail: zsp1krot@op.pl

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  - Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień publicznych

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

  - Celem niniejszego zamówienia jest: Remont pomieszczeń w budynku „F” – I piętro, w tym remont pomieszczeń przeznaczonych na sale wykładowe.

  - Ogólna charakterystyka istniejącego budynku: Budynek wolnostojący,

3 -kondygnacyjny, murowany z cegły, z dachami płaskimi, kryty papą. fundamenty z betonu i kamienia, stropy na belkach drewnianych, w strefie zabytkowej.

  - Opis przedmiotu zamówienia – remont pomieszczeń w budynku „F” – I piętro

Zakres robót do wykonania:  Roboty remontowe, roboty rozbiórkowe, roboty remontowe budowlane, posadzki, tynki, okładziny, malowanie wewnętrzne, stolarka drzwiowa, instalacja sanitarna, roboty demontażowe, instalacja wodociągowa i kanalizacyjna.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:

- Przedmiar robót/kosztorysy inwestorski – nakładczy,  – stanowiące Załącznik Nr 1 do  niniejszej SIWZ,

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - stanowiące Załącznik Nr 1 do  niniejszej SIWZ,

- Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest również  do:

- wykonania  wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych

- wszelkich innych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i użytkowania przez Zamawiającego, w tym uzgodnienia z Zamawiającym miejsca składowania materiału pozostałego z robót budowlanych na czas remontu, oraz zagospodarować odpady zgodnie z obowiązującymi przepisami i na własny koszt.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez jego  działania lub zaniechania i zobowiązany jest do ich naprawy na własny koszt.

- Wymagany minimalny okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 24 miesiące od daty bezusterkowego odbioru końcowego.

Jednym z kryteriów oceny ofert jest okres, na jaki  Wykonawca wydłuży gwarancję.  Dokładny okres gwarancji określony zostanie po wyborze oferty przedstawiającej najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert tj. ceny, skróconego terminu wykonania zadania oraz wydłużenia gwarancji.

- Wykonanie zamówienia:

- Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów i urządzeń pierwszej jakości o najnowszych rozwiązaniach technologicznych gwarantujących odpowiednią jakość wykonania zamówienia.

- Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości, karty gwarancyjne, dokumentację techniczną i inne dokumenty świadczące o prawidłowym wykonaniu przedmiotu zamówienia).

- Wszystkim wskazaniom znaków towarowych, patentów lub pochodzenia występującym w niniejszej dokumentacji towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów nie gorszych niż opisywanych w dokumentacji, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie, jak wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze. Wykonawca, który zdecyduje się stosować urządzenia i materiały równoważne opisywanym w dokumentacji obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wszelkie istotne zmiany w wykonaniu przedmiotu zamówienia w stosunku do projektu Wykonawca winien uzgodnić z Zamawiającym przed złożeniem oferty. Zgodę Zamawiającego na rozwiązania inne niż opisane w projekcie Wykonawca obowiązany jest w takim przypadku załączyć do oferty. Przed wykonaniem oferty należy zapoznać się ze specyfikacją prac na budowie i dokonać indywidualnie weryfikacji niezbędnych wymiarów określonych w przedmiarze ze stanem faktycznym, w celu wykonania właściwej kalkulacji.

- Wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót, Wykonawca złoży w formie trwale spiętej wszelkie dokumenty związane z wykonanym przedmiotem zamówienia m.in.:

- dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu zamówienia,

- inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji,

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie.

- Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją, wytycznymi określonymi w SIWZ, z wiedzą, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż. oraz poleceniami inspektora ze strony Zamawiającego.

- Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom Polskiej Normy i PN EN.

- Prace obejmujące realizację przedmiotu zamówienia winny być prowadzone w sposób jak najmniej uciążliwy dla otoczenia z uwzględnieniem godzin ciszy nocnej.

- Wszelkie roboty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia muszą być tak zorganizowane przez Wykonawcę, aby nie utrudniały działalności statutowej szkoły. W związku z przeprowadzaniem robót na  obiekcie użytkowym, należy zachować szczególną ostrożność i zminimalizować uciążliwości związane z przeprowadzanymi pracami. Wykonawca winien zapewnić szczególne bezpieczeństwo uczniom, pracownikom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

  - Wykonawca na potrzeby ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem jest zobowiązany do używania środków transportu spełniających odpowiednie normy emisji spalin oraz prowadzenia prac budowlanych w sposób ograniczający niezorganizowaną emisję pyłu do powietrza. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania farb i lakierów  ekologicznych o małej zawartości NMLZO (niemetanowe lotne związki organiczne).

  - Wykonawca zobowiązany jest do posiadania oraz opłacenia umowy ubezpieczenia w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. W dniu podpisania umowy wykonawca przedłoży poświadczone za zgodność z oryginałem – kserokopie polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem jej opłacenia, oraz powołanie kierownika budowy, kserokopię jego uprawnień poświadczoną za zgodność z oryginałem i potwierdzenie opłacenia  składek z właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

- PODWYKONAWSTWO

  - Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia przez Wykonawcę.

  - Zamawiający na podstawie art.36b pzp żąda, aby Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podał firmy podwykonawców. Powyższe dotyczy  również podmiotu, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia. Podmiot udostępniający zasób zobowiązany jest do realizacji robót budowlanych/usług których te zdolności dotyczą.

W przypadku nie podania w formularzu ofertowym podwykonawcy, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca samodzielnie wykona przedmiot zamówienia.

  - Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczyła będzie podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się , na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ, Wykonawca zobowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Wykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

  - Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane nastąpi w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

  - Zamawiający we wzorze umowy określił wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu.

  - Zamawiający we wzorze umowy określił informacje o umowach o podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu.

- WYMAGANIA ZATRUDNIENIA OSÓB NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

  - Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp  Zamawiający wymaga zatrudnienia przez  Wykonawcę, podwykonawcę, dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę – osób wykonujących czynności w zakresie robót budowlano-montażowych, robót instalacyjnych, rozbiórkowych i wykończeniowych.

  - W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu:
a) wykazu osób, które będą realizować przedmiot umowy;

b) oświadczenia składanego pod groźbą odpowiedzialności karnej, o spełnieniu

wymogu dotyczącego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, osób wskazanych

w pkt. 4.1.

  - Zamawiający, zastrzega sobie prawo do wglądu, kserowania  dokumentów źródłowych (zanonimizowana umowa o pracę zawierająca inicjały pracownika itp.) potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

  - Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w pkt 4.1 musi być spełniony przez cały okres realizacji przedmiotu umowy, w przypadku zmiany osób w trakcie obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest zaktualizować wykaz i oświadczenie, o którym mowa w pkt.4.2.

  - Wykonawca zobowiązany jest spełniać przedmiotowe wymagania, przez cały okres obowiązywania umowy, również w przypadku zmiany osób i wyznaczenia zastępstwa; niespełnienie przedmiotowych wymagań skutkować będzie naliczeniem kar umownych w wysokości określonej we wzorze umowy stanowiącym załącznik 9 do SIWZ.

5. OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie  dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- UMOWY RAMOWE

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART.  67 UST. 6

Zamawiający nie przewiduje w ramach niniejszego postępowania udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 6 ustawy pzp.

- OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- ROZLICZENIA PROWADZONE BĘDĄ W WALUCIE PLN. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ROZLICZANIA W WALUTACH OBCYCH.

- ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.

- ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZWROTU KOSZTÓW PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

- ZAMAWIAJACY NIE OKREŚLA STANDARDÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 91 UST. 2 A.

- ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERT W POSTACI KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH LUB DOŁĄCZENIA KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY.

- Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa pzp., w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamówienie musi być zrealizowane (termin wymagany): maksymalny termin  wykonania przedmiotu zamówienia:       do 30.08.2019 r.

Jednym z kryteriów oceny ofert jest „ termin realizacji”. Wykonawca za skrócenie terminu realizacji zamówienia będzie oceniany w kryterium oceny ofert – „termin realizacji” (zgodnie z pkt. XIV niniejszej specyfikacji).

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

      - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu

- spełniają warunki udziału w postepowaniu.

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę który: nie spełnia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy pzp, Wykonawcę w stosunku, do którego zachodzi podstawa wykluczenia wskazana w art. 24 ust. 5 pkt 1 pzp - w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1574, ze zmianami.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 996 ze zmianami.) – podstawa wykluczenia z art.24 ust.5 pkt 1 pzp. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 pzp. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu , dotyczące: sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający nie precyzuje warunku określonego powyżej– uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, gdy ten oświadczy, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia. Ocena spełniania przedmiotowego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do SIWZ, Ocena spełniania warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego oświadczenia na zasadzie spełnia – nie spełnia. zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku jeżeli: Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie budynku, o wartości wykonanej roboty co najmniej 70 000 PLN brutto w ramach jednej umowy; wraz z podaniem rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Poprzez pojęcie jednej roboty budowlanej należy rozumieć jedną umowę z inwestorem. Wartość roboty budowlanej to wartość umowy. Ocena spełniania przedmiotowego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę wykazu robót oraz dowodów poświadczających że te prace zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego na zasadzie spełnia – nie spełnia wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 7 do SIWZ,

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu,               w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolności technicznej lub zawodowej lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych

podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów              do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

W takim przypadku, Zamawiający żąda, aby składany dokument (zobowiązanie) w szczególności zawierał informacje dotyczące:

- zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposobu wykorzystania zasobu innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,

- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, których wskazane zdolności dotyczą.

- Zamawiający będzie oceniał, czy udostępnianie Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwala na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i art. 24 ust. 5 pkt 1 pzp.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli te podmioty zrealizują roboty budowlane lub usługi  do realizacji których te zdolności są wymagane.

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.

- Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

- wypełniony formularz ofertowy – stanowiący załącznik nr . 2 do niniejszej SIWZ.

składa Wykonawca lub pełnomocnik (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie)

- oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr.3 do SIWZ

składa Wykonawca lub pełnomocnik (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie)lub wszyscy wspólnie składających ofertę

- oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy pzp wg wzoru stanowiącego załącznik nr.4 do SIWZ

Oświadczenie składa Wykonawca oraz każdy z Wykonawców – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie

- oświadczenie o podjęciu środków naprawczych – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ– złożyć tylko jeżeli dotyczy.

O ile zaistnieją wskazane okoliczności, oświadczenie składa Wykonawca lub w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, każdy Wykonawca

- oświadczenie wykonawcy o  niepodleganiu  wykluczeniu z  postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy,  na którego zasoby się powołuje – zgodnie z załącznikiem Nr 6  do SIWZ – złożyć tylko  jeżeli dotyczy

O ile zaistnieją wskazane okoliczności, oświadczenie składa Wykonawca lub pełnomocnik                (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie)

- pełnomocnictwo, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy wskazano inną osobę niż upoważnioną z mocy prawa – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej- wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 8 do SIWZ. Oświadczenie składa Wykonawca oraz każdy z Wykonawców – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje, że powiązania z innym Wykonawcą (o ile dotyczy) nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 2 ustawy PZP, Wykonawca zobowiązany jest złożyć: w celu potwierdzenia, spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca zobowiązany jest złożyć: Wykaz wykonanych robót. Wykonawca wykaże się wykonaniem nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na remoncie budynku, o wartości wykonanej roboty co najmniej 70 000 PLN brutto w ramach jednej umowy oraz dołączy dowody określające czy te roboty budowlane zostały należycie wykonane w szczególności czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone - zgodnie z załącznikiem Nr 7 do SIWZ Poprzez pojęcie jednej roboty budowlanej należy rozumieć jedną umowę z inwestorem Wartość roboty budowlanej to wartość umowy. Wykaz składa Wykonawca lub pełnomocnik (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie), w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca składa odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczania w oparciu o art.24 ust.5 pkt 1 pzp, Oświadczenie składa Wykonawca oraz każdy z Wykonawców – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa pzp., w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zgodnie z art.26 ust.2 pzp, przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie wymaganym przez Zamawiającego. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie winno być przedstawione w formie oryginału. Zamawiający żąda aby składany dokument w szczególności zawierał informacje dotyczące: zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobu innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, których wskazane zdolności dotyczą. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2b, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa w pkt 8 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r., poz.570). Oświadczenia oraz zobowiązanie, o których mowa powyżej dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca składane są w oryginale. Dokumenty, inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (TZW. KONSORCJUM)

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1pkt. 12-23 pzp., oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy mogą wykazać łącznie. Zasady złożenia oświadczeń i dokumentów Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia określono w rozdziale IV niniejszej SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną. Fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja i rozliczenie prowadzone będzie z Pełnomocnikiem. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych Wykonawców i musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. Pełnomocnictwo może być przedstawione w oryginale lub kserokopii potwierdzonej przez notariusza.

Formularz oferty powinien zawierać wszystkie dane podmiotów składających ofertę wspólną. W przypadku złożenia przez Wykonawców oferty wspólnej: w nagłówkach załączników, tj. w miejscu „Wykonawca i adres Wykonawcy”, należy wpisać dane wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólnie z zaznaczeniem pełnomocnika-lidera; Formularz oferty musi zawierać wszystkie dane podmiotów składających ofertę wspólną.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r, poz. 2188, z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r, poz. 123, z późn. zm.), z uwzględnieniem wymogów dotyczących form, ustanowionych poniżej. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informacje, o których mowa w pkt 1, faksem lub elektronicznie, każda ze stron niezwłocznie potwierdza pisemnie fakt ich otrzymania. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zobowiązanie, o którym mowa w rozdziale IV pkt. 6, należy złożyć w oryginale. W przypadku uzupełniania, wyjaśniania treści dokumentów, oświadczeń lub wyjaśniania treści złożonej oferty; dokumenty, oświadczenia lub wyjaśnienia można przesłać faxem lub elektronicznie, ale każdorazowo należy przedłożyć je również w formie pisemnej w dacie nie później niż termin podany w zawiadomieniu. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na do Zamawiającego zapytania. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Starszy księgowy – Emilia Kołomyjec Postępowanie oznaczone jest znakiem ZSP1-272/1/19 Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na podane oznaczenie. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Okres związania oferentów złożoną ofertą liczy 30 dni od upływu terminu składania ofert. WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), kierując pisemny wniosek na adres Zamawiającego: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ul. Mickiewicza 11 63-700 Krotoszyn oraz na adres poczty elektronicznej zsp1krot@op.pl Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej www.zsp1krotoszyn.pl W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych wyjaśnień lub zmian SIWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej oraz przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej. Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w art. 38 ust. 4a pzp. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem ofert. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym lub opracowaną przy użyciu komputera. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Oferta Wykonawcy winna spełniać wszystkie wymagania określone w niniejszej SIWZ, a także zawierać wszystkie żądane dokumenty i załączniki. Zaleca się aby oferta została sporządzona na formularzach stanowiących Załączniki do niniejszej SIWZ. Formularz oferty oraz wymagane załączniki zostaną wypełnione przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Oferta oraz wymagane załączniki składane wraz z ofertą wymagają pieczęci i podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego, w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisujących ofertę. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty zostały spięte/zszyte w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji oferty. Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego postępowania. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 pzp Wykonawca zastrzegając określoną informację jako tajemnicę przedsiębiorstwa, musi wykazać, że: informacja ta ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą, nie została ujawniona do wiadomości publicznej, podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności, wskazać potrzeby uznania danego dokumentu lub jego części za tajemnicę przedsiębiorstwa Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2003r, Nr 153 poz. 1503 ze zm.), które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: "Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - nie udostępniać", z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty. Uwaga: W przypadku braku wykazania (złożenia właściwego uzasadnienia w terminie składania ofert), iż zastrzeżone dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający uzna, iż nie została spełniona przesłanka podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania ich poufności i dane te staną się jawne od momentu otwarcia ofert. Ofertę należy umieścić w kopercie zewnętrznej zaadresowanej na: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie ul. Mickiewicza 11 63-700 Krotoszyn i oznaczonej: Przetarg nieograniczony - Remont pomieszczeń w budynku „F”– I piętro Nie otwierać przed 14.06.2019 r. godz 10.00 oraz w kopercie wewnętrznej z nazwą i adresem Wykonawcy. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Oryginał oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego ul. Mickiewicza 11, 63-700 Krotoszyn, - sekretariat. Termin składania ofert upływa w dniu 14.06.2019r. o godzinie 9.30. W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.06.2019r. o godzinie 10.00 w siedzibie Zamawiającego, budynek G – sala „Pod 9” parter. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy pzp Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Na kopercie zewnętrznej należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie „ZMIANA OFERTY” / „WYCOFANIE OFERTY”. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. Wykonawca zobowiązany jest do opisania koperty z ofertą swoimi danymi tj.: nazwą i adresem Wykonawcy. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY Podstawą wyceny oferty jest dokumentacja kosztorysowa oraz wytyczne i zalecenia określone w niniejszej SIWZ. Na etapie składania ofert, zamawiający nie wymaga od wykonawcy składania kosztorysów ofertowych. Ewentualnie złożone przez wykonawcę kosztorysy ofertowe stanowią materiał pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia kompletności przedmiarów/kosztorysów ofertowych, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz zapisów niniejszej SIWZ. Udostępnienie przez Zamawiającego przedmiarów, nie zwalnia wykonawcy od obowiązku skalkulowania ceny oferty z uwzględnienia wszystkich robót i kosztów (także nieprzewidzianych w przedmiarach). Cena robót podana w ofercie jest ceną ryczałtową, niezmienną. Z definicji wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest niezmienna w stosunku do ceny podanej przez wykonawcę w ofercie oraz nie zależy od rzeczywistej ilości i kosztów robót budowlanych objętych opisem przedmiotu zamówienia. Charakteryzuje się obowiązkiem wykonawcy wykonania całości robót za oferowaną cenę ryczałtową nawet w przypadku, gdy na moment składania ofert nie można było przewidzieć wszystkich kosztów i pełnego zakresu robót budowlanych, niezbędnych do całkowitego i należytego wykonania umowy. Wykonawca winien skalkulować w kosztach wszelkie okoliczności mogące zaistnieć podczas realizacji zadania. Cena musi obejmować wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego zrealizowania całości zamówienia, musi odzwierciedlać całkowity koszt, który będzie poniesiony przez Zamawiającego przez cały czas trwania umowy. Cenę ryczałtową, obejmującą całość przedmiotu zamówienia, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty stanowi ogólna cena brutto. Obowiązkiem Wykonawcy jest wypełnić formularz ofertowy podając wartości z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Niedopuszczalne jest wprowadzenie zapisów bez określenia ceny np. „bez opłat”, „nie dotyczy”, „-” oraz dodatkowych zapisów dotyczących rabatów np. „na podane ceny udzielam 10 % rabatu”. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług , Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, ma obowiązek poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towarów, usług, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERT Ocenie podlegać będzie wartość brutto za całość przedmiotu zamówienia Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena wykonania przedmiotu zamówienia (C) – 60% skrócenie terminu realizacji zamówienia (T) – 30% dodatkowa gwarancja (G) -10 % cena wykonania przedmiotu zamówienia 60 % (60 pkt.) W kryterium „cena wykonania przedmiotu zamówienia” najwyższą liczbę punktów (60 pkt) – otrzyma oferta tego Wykonawcy, który za realizację całości przedmiotu zamówienia zaproponuje najniższą cenę brutto. Każda następna, wyższa oferta, otrzyma odpowiednio mniej punktów. Kryterium „cena wykonania przedmiotu zamówienia” obliczone zostanie według poniższego wzoru: C=Najniższa zaoferowana cena brutto x 60 pkt. x 100 % Badana cena brutto Wszystkie oceny w kryterium „cena wykonania przedmiotu zamówienia” będą wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. skrócenie termin realizacji - 30 % (30 pkt) Zamawiający wyznaczył graniczny termin wykonania zamówienia na 30.08.2019 r. Wykonawca może zaoferować wcześniejszy termin wykonania zamówienia. Zamawiający dopuszcza skrócenie terminu do dat: 23.08.2019 r. 16.08.2019r. 09.08.2019r. W przypadku nie zadeklarowania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym terminu realizacji zamówienia lub podanie innego terminu niż wskazane powyżej (nie późniejszego niż 30.08.2019r.), do oceny i porównania ofert oraz wskazania terminu w umowie przyjęty zostanie termin 30.08.2019 r. W przypadku zadeklarowania terminu do wykonania zamówienia dłuższego niż 30.08.2019 r. oferta zostanie odrzucona jako niezgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Wykonawca ma możliwość zaoferowania następujących terminów realizacji przedmiotu zamówienia i uzyska odpowiednią ilość punktów w tym kryterium: 23.08.2019 r. – 10 pkt; 16.08.2019r. – 20 pkt; 09.08.2019 r. – 30 pkt; W tym kryterium Wykonawca może uzyskać max. 30 punktów Dodatkowa gwarancja (G) – 10 % (10 pkt.) Jednym z kryteriów oceny ofert, jest okres, na jaki Wykonawca wydłuży gwarancję. Dokładny okres gwarancji określony zostanie po wyborze oferty przedstawiającej najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert tj. ceny, skrócenia terminu realizacji zamówienia. Podstawowy (minimalny), wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wykonane roboty, wynosi 24 miesiące od daty odbioru końcowego. Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji, jednak nie więcej niż dodatkowe 24 miesiące. Łączny okres gwarancji nie może przekraczać 48 miesięcy. W przypadku zaoferowania dodatkowej gwarancji przekraczającej okres 24 miesięcy, do oceny i porównania ofert oraz obliczenia łącznej gwarancji w umowie przyjęty zostanie okres 24 miesięcy. Okres dodatkowej gwarancji należy podać w miesiącach. W przypadku zaoferowania dodatkowej gwarancji w dniach, do oceny i porównania ofert zostanie przyjęty okres w miesiącach, wynikający z przeliczenia 1 miesiąc = 30 dni, z zaokrągleniem do pełnych miesięcy w dół. W przypadku zaoferowania dodatkowej gwarancji w latach, do oceny i porównania ofert zostanie przyjęty okres w miesiącach, wynikający z przeliczenia 1 rok = 12 miesięcy. W przypadku, gdy Wykonawca, nie wykaże wydłużenia gwarancji Zamawiający do oceny oferty przyjmie wartość zero ("0"). A okres gwarancji wynosił będzie 24 miesiące. Kryterium „wydłużenie gwarancji” obliczone zostanie wg poniższego wzoru: Ilość miesięcy zaoferowanego wydłużenia gwarancji przez Wykonawcę x 10 pkt. x 100% Maksymalna ilość miesięcy przewidziana przez Zamawiającego na wydłużenie gwarancji (24 miesięcy) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów (P), tj. P = C + T +G P – łączna ilość punktów przyznanych ofercie C – punkty w kryterium cena wykonania przedmiotu zamówienia T – punkty w kryterium skrócenie terminu realizacji zamówienia G – punkty w kryterium dodatkowa gwarancja XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY. Zamawiający określi termin, po upływie którego będzie z Wykonawcą wyłonionym w trakcie przeprowadzonego postępowania zawarta umowa. O terminie zawiadomi Wykonawcę stosownym pismem. Termin ten nie będzie krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 2, jeżeli w prowadzonym postępowaniu złożono tylko jedną ważną, nie podlegającą odrzuceniu ofertę. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie się uchylał od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający będzie miał prawo zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. W przypadku złożenia oferty wspólnej, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przed zawarciem umowy: umowę konsorcjum, określającą sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania dla każdego z członków konsorcjum przy realizacji zamówienia, sposób rozliczania się w przypadku wygrania przetargu, czas trwania oraz sposób rozwiązania; kopię umowy spółki cywilnej – dotyczy spółki cywilnej. Oferent w przypadku wybrania jego oferty będzie zobowiązany do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. XV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, ustala się w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu umowy. Zabezpieczenie musi zostać wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 10% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy przeznaczona zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, zaś 90% wniesionego zabezpieczenia zwrócone zostanie po wykonaniu wszystkich prac, dokonaniu pozytywnego odbioru końcowego oraz uznaniu je za należycie wykonane. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w art.148 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego: PKO BP S.A. Oddział 1w Krotoszynie 49 1020 2267 0000 4802 0176 3663 Poręczenia, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielone przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą zawierać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie zabezpieczenia należytego wykonania umowy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik Nr 9 do SIWZ. XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp. Środki ochrony prawnej regulują przepisy zawarte w Dziale VI art.179 – 198g pzp. Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu lub zaniechania czynności, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy, przysługuje odwołanie. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania tego rodzaju podpisu, w terminie: 15 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust.5 zdanie drugie pzp, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób, 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej, 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, by mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Na rozstrzygniecie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 1113, z późn. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. Załączniki: Przedmiary robót/kosztorysy ofertowe, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Załącznik nr 1 Formularz ofertowy – Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania- Załącznik nr 4 Oświadczenie o podjętych środkach naprawczych – Załącznik nr 5 Oświadczenie Wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów –Załącznik nr 6 Wykaz wykonanych robót – Załącznik nr 7 Oświadczenie o przynależności, bądź nie, do grupy kapitałowej – Załącznik nr 8 Wzór umowy - Załącznik nr 9 Wzór udostępnienia zasobów – Załącznik nr 10 FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 2 (str.1) Nazwa i adres Wykonawcy/Wykonawców( w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy wymienić wszystkich Wykonawców, ze wskazaniem pełnomocnika-lidera) .................................................................................................................................................................. ………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………….. NIP ……………………..……………………. REGON ………………………………….………… Nr telefonu .................................................................. Nr fax-u ....................................................................... e-mail ……………………………………………….. Osoba do kontaktu ze strony Wykonawcy ……………………………………………………., tel ……………………………………… Nawiązując do postępowania na: Remont pomieszczeń w budynku „F” – I piętro składam/-/y następującą ofertę Cena Wartość brutto przedmiotu zamówienia w Skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia Oferujemy skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia do dnia .………. r. Odpowiednio punktowane terminy podano w pkt. XIV ……….. niniejszej SIWZ Wydłużenie gwarancji Oferujemy wydłużenie gwarancji o ......................... miesięcy (maksymalnie o 24 miesiące) Oświadczam/-y/, że: Zamierzamy wykonać przedmiot zamówienia samodzielnie*/ przy pomocy podwykonawców*. Oświadczam /-y/, że podwykonawcom zamierzam powierzyć następujące części zamówienia: Lp. Powierzona część zamówienia Nazwa podwykonawcy Informacja o zamówieniu lub jego części, przy realizacji których Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych, zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów. Lp. Powierzona część zamówienia Nazwa podwykonawcy Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. Pozyskaliśmy wszystkie informacje pozwalające na sporządzenie oferty oraz wykonanie w/w zamówienia. Zgadzamy się na warunki zawarte w projekcie umowy i zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wszystkie informacje podane w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach są aktualne, zgodne z prawdą oraz przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji Oferta: nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.* zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:* ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Jestem / Nie jestem* małym lub średnim przedsiębiorcą. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Oferta została złożona na ................ stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr …..... do nr .......... . Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.) …………….……. (miejscowość),dnia ……………….……. r. …………………………………………………… Pieczątka i podpis Wykonawcy lub osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/-ców Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn., Remont pomieszczeń w budynku „F” – I piętro prowadzonego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, oświadczam, co następuje: INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: Świadomy odpowiedzialności karnej na podstawie art.297 k.k. oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję, spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. …………….……. (miejscowość),dnia ……………….……. r. …………………………………………………… Pieczątka i podpis Wykonawcy lub osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/-ców Załącznik nr 4 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont pomieszczeń w budynku „F” – I piętro. prowadzonego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 oświadczam, co następuje: OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Świadomy odpowiedzialności karnej na podstawie art.297 k.k Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy pzp. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy pzp. …………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. ……………………………………………… Pieczątka i podpis Wykonawcy lub osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/-ców Załącznik nr 5 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY składane na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dotyczy: Remont pomieszczeń w budynku „F” – I piętro Świadomy odpowiedzialności karnej na podstawie art.297 k.k, oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………… …………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. …………………………………………… Pieczątka i podpis Wykonawcy lub osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/-ców UWAGA: oświadczenie wypełnić i złożyć jedynie w przypadku, gdy zaistnieją wskazane okoliczności. Załącznik nr : 6 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY składane na podstawie art. 25a ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Świadomy odpowiedzialności karnej na podstawie art.297 k.k, oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w postępowaniu pn. Remont pomieszczeń w budynki „F”- I piętro , ………………………………………………….. (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. …………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. …………………………………………………. Pieczątka i podpis Wykonawcy lub osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu) UWAGA: oświadczenie wypełnić i złożyć jeśli Wykonawca w postępowaniu polega na zasobach innego podmiotu. Załącznik nr 7 WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH zgodnie z warunkiem określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Lp. Rodzaj roboty budowlanej (opis) Wartość brutto roboty budowlanej Data wykonania roboty budowlanej od-do Miejsce wykonania roboty budowlanej Podmiot na rzecz którego robota budowlana została wykonana Należy dołączyć dowody określające czy ww. roboty budowlane wykonane zostały zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. …………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. .............................................................................. Pieczątka i podpis Wykonawcy lub osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu Załącznik nr 8 Oświadczenie O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. 2017, poz.229 z późn. zm.) Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Remont pomieszczeń w budynku „F” – I piętro, informuję, że: *nie należę, wraz z pozostałymi Wykonawcami, którzy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu, do tej samej grupy kapitałowej, *należę, wraz z Wykonawcą ……………………..………………………………………, (nazwa Wykonawcy/Wykonawców) który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu, do tej samej grupy kapitałowej, …………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. .............................................................................. Pieczątka i podpis Wykonawcy lub osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu) * niepotrzebne skreślić UWAGA: O ile dotyczy, wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Załącznik nr 9 U M O W A Nr ………………………… zawarta w dniu ………………… r. pomiędzy: …………………………………………. ,w imieniu którego działa: ……………………………………… ……………………………………… zwanym dalej „Zamawiającym”, a ……………………………………... reprezentowaną przez: …………………………………….. zwanym dalej „Wykonawcą” Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami). § 1 Zakres umowy Przedmiotem umowy są roboty budowlane związane z Remont pomieszczeń w budynku „F” – I piętro zwane dalej „robotami”. Strony ustalają, że roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę zgodnie z zakresem robót określonym w przedmiarze robót/kosztorysie inwestorskim - nakładczym oraz z opisem przedmiotu zamówienia, z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej z obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi, standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa p.poż. i BHP, przepisami prawa, szczególnie z przepisami techniczno -budowlanymi i w zakresie ochrony środowiska. Integralnie z umową, wiążące dla Stron umowy są postanowienia zawarte w niżej wymienionych dokumentach: specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przedmiarach robót/kosztorysy ofertowe, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, opisie przedmiotu zamówienia, złożonej ofercie. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją, o której mowa w ust. 3, oraz, że przedmiotowa dokumentacja jest kompletna i niewadliwa. Ponadto Wykonawca oświadcza, że uwzględnił wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, koszty odbiorów i przekazania do użytkowania przedmiotu umowy. Wykonawca dokonał oględzin nieruchomości, na której będą prowadzone roboty i stwierdza, że położenie nieruchomości, dojazd do nieruchomości, panujące na niej warunki, okres kalendarzowy, w którym będą wykonywane roboty, umożliwiają rozpoczęcie i zakończenie robót zgodnie z terminem określonym w niniejszej umowie. Wykonawca ma obowiązek powiadomienia Zamawiającego o okolicznościach, które mogą niesprzyjająco wpłynąć na terminy lub prawidłowość realizacji umowy. § 2 Podwykonawstwo Strony umowy ustalają, ze roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę osobiście, bądź z udziałem poniżej wymienionych podwykonawców w poszczególnych zakresach robót …………………..……………………………………..……………(nazwa podwykonawcy) ……………………..zakres robót………………...…….(siedziba) ……………………….NIP …….……………………REGON. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia, poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz jej zmian. Zamawiający ma prawo do zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także do projektu jej zmian oraz sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian, przedłożonych przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, w terminie 14 dni od ich złożenia Zamawiającemu. Zastrzeżenia będą zgłaszane przez Zamawiającego w formie pisemnej, jeżeli projekt umowy, jego zmiany, jak i umowa oraz jej zmiany w szczególności: nie będą spełniały wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, będą przewidywały termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, dalszego podwykonawcy dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub robót budowlanych, będą przewidywały termin wykonania robót powierzonych podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, niezgodne z zapisami niniejszej umowy, nie będą zawierały postanowień, o możliwości odstąpienia od umowy w przypadkach odpowiednich do tych zawartych w niniejszej umowie, nie będą zawierały postanowień o karach umownych należnych za zwlokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia oraz za odstąpienie od umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, nie będą zawierały postanowień przewidujących, że odbiory robót przez zamawiającego od wykonawcy będą poprzedzać odbiory robót wykonawcy od podwykonawcy, podwykonawcy od dalszego podwykonawcy, nie będą zawierały postanowień o tym, że suma wynagrodzeń należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu wykonania powierzonego przez wykonawcę przedmiotu zamówienia nie będzie przewyższać wynagrodzenia za wykonanie tego samego przedmiotu zamówienia należnego wykonawcy od zamawiającego, będą zawierały postanowienia, które w ocenia zamawiającego będą mogły utrudniać lub uniemożliwiać prawidłową lub terminową realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z jej treścią, w szczególności poprzez przyznanie możliwości braku realizacji robót lub ich zawieszenie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, nie będą zawierały postanowień dotyczących wymagania zatrudnienia osób na podstawie umowy o prace zgodnie z § 3, będą zawierały inne niezgodności z niniejszą umową lub przepisami prawa. Niezgłoszenie w terminie określonym, zgodnie z ust. 3 pisemnych zastrzeżeń/sprzeciwu, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń przez zamawiającego, wyłączona jest odpowiedzialność solidarna zamawiającego z wykonawcą o zapłatę wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu wykonania robót przewidzianych niniejsza umową. Strony ustalają, że obowiązkiem Wykonawcy jest przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich zmian z wyłączeniem umów o wartości nie większej niż …………. zł brutto (słownie: ………………..) Obowiązek ten powinien być realizowany w ciągu 7 dni od dnia ich zawarcia, pod rygorem, w razie zaniedbania zapłaty, kar umownych określonych w niniejszej umowie. Zawarte umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi związane z realizacją robót nie mogą zawierać zapisów niezgodnych z postanowieniami niniejszej umowy, w szczególności zapisów powodujących konieczność zgłoszenia zastrzeżeń/sprzeciwu przez zamawiającego, o których mowa w ust. 4. W przypadku stwierdzenia niezgodnych zapisów w ww. umowach, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do jej zmiany pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej określonej w niniejszej umowie. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej dostawy, usługi lub roboty budowlanej. W przypadku podjęcia przez zamawiającego decyzji o dokonaniu bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zapłata ta będzie następowała w terminie do 30 dni, w którym zamawiający ustalił, że podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykazał zasadność takiej zapłaty. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag, dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji. Zasady zawierania umów pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą określone w niniejszej umowie stosuje się odpowiednio do umów zawieranych pomiędzy podwykonawcą a dalszym podwykonawcom. Do umowy, o treści zgodnej z projektem umowy, zawieranej pomiędzy podwykonawcą a dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Wykonawcy. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wynikających z przepisów art. 6471 ustawy Kodeks Cywilny. § 3 Wymagania dotyczące zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę, dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę – osób wykonujących czynności w zakresie robót budowlano - montażowych, robót instalacyjnych, rozbiórkowych i wykończeniowych. W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu: wykazu osób, które będą realizować przedmiot umowy, oświadczenia, składanego pod groźbą odpowiedzialności karnej, o spełnieniu wymogu dotyczącego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w wykazie. Zamawiający, zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentów źródłowych (zanonimizowana umowa o pracę zawierająca inicjały pracownika, itp.) potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w ust. 1 musi być spełniony przez cały okres realizacji przedmiotu umowy, w przypadku zmiany osób w trakcie obowiązywania umowy, Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zobowiązany jest zaktualizować wykaz i oświadczenie, o którym mowa w ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest spełniać przedmiotowe wymagania, przez cały okres obowiązywania umowy, również w przypadku zmiany osób i wyznaczenia zastępstwa; niespełnienie przedmiotowych wymagań skutkować będzie naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w § 11. niniejszej umowy. § 4 Termin realizacji umowy Strony ustalają terminy realizacji: Przekazanie terenu budowy – w ciągu 1 dnia roboczego od dnia podpisania umowy. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy – nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu budowy. Zakończenie realizacji przedmiotu umowy i zgłoszenie przez wykonawcę gotowości do odbioru końcowego nastąpi w nieprzekraczalnym terminie ……………………………….. r. (zgodnie ze złożoną ofertą). § 5 Wynagrodzenie Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na podstawie oferty wykonawcy na kwotę ……………………zł brutto. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty wykonania wszystkich robót ujętych w kosztorysie inwestorskim - nakładczym, SIWZ, a także inne nieprzewidziane koszty mogące zaistnieć podczas realizacji robót. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie protokół odbioru robót, w którym Zamawiający dokonał odbioru bez uwag, z zastrzeżeniem, że jeżeli Wykonawca korzystał przy wykonywaniu robót, dostaw, usług związanych z realizacją przedmiotu umowy z podwykonawców, dalszych podwykonawców, wówczas jego obowiązkiem jest przedstawienie Zamawiającemu potwierdzonych przez podwykonawców, dalszych podwykonawców dowodów zapłaty wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom, dalszym podwykonawcom zgodnie z § 11 ust. 15 umowy. Wynagrodzenie za wykonane roboty będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty złożenia faktury Zamawiającemu, wystawionej po wypełnieniu postanowień wynikających z niniejszej umowy. Faktury należy wystawić na: Nabywca: Powiat Krotoszyński 56 Pułku Piechoty Wlkp 10 63-700 Krotoszyn NIP: 6211694066 Odbiorca: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ul. Mickiewicza 11 63-700 Krotoszyn § 6 Gwarancja zapłaty W przypadku żądania dostarczenia na rzecz Wykonawcy gwarancji zapłaty za roboty budowlane, dalej zwaną gwarancją zapłaty, zgodnie z przepisami o gwarancji zapłaty za roboty budowlane, Zamawiający dostarczy gwarancję zapłaty Wykonawcy, który będzie jej beneficjentem. Wykonawca będzie uprawniony do skorzystania z gwarancji zapłaty wyłącznie za kwotę nie przekraczającą wymagalnego roszczenia z tytułu wynagrodzenia wynikającego z umowy, w przypadku spełnienia następujących warunków i po przedstawieniu gwarantowi wymienionych w nich dokumentów: pomimo upływu wskazanego w umowie terminu płatności prawidłowo wystawionej i zaakceptowanej przez Zamawiającego faktury, zgodnie z zasadami wynikającymi z umowy, Zamawiający nie zapłacił przysługującej Wykonawcy należności, zwłoka w płatności należności, licząc od daty, w której należność stała się wymagalna, wynosi ponad 30 dni roboczych. Po upływie terminu płatności Wykonawca złożył Zamawiającemu pisemne wezwanie do zapłaty wraz z oświadczeniem, że należność nie została uiszczona, wskazaniem faktury stanowiącej podstawę żądania należności i określeniem daty, w której należność stała się wymagalna. Wykonawca zwróci Zamawiającemu połowę udokumentowanych kosztów uzyskania gwarancji zapłaty, w terminie 7 dni od daty doręczenia gwarancji zapłaty przez Zamawiającego. W razie niewykonania tego obowiązku Zamawiający może dokonać potracenia tej kwoty z każdej następnej wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy. § 7 Rozwiązania zamienne Strony ustalają, że w przypadku, gdy zajdzie konieczność zastosowania robót zamiennych, polegających na rezygnacji z części robót objętych zamówieniem i wprowadzeniu w ich miejsce innych robót, nie wykraczających po za zakres przedmiotu zamówienia dokumentacji projektowej, polegających na zmianie sposobu wykonania jakiegoś elementu, technologii lub zmianie cech elementu bez zmiany rodzaju robót, a także bez zmiany celu jaki ma być w ich efekcie osiągnięty, roboty zamienne zostaną wykonane w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy. Roboty zamienne można wprowadzić wyłącznie w przypadku, gdy są one równorzędne lub lepsze, a Zamawiający potwierdzi przydatność ich wprowadzenia dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w takim wypadku należy sporządzić „Protokół konieczności robót zamiennych”. Protokół może być sporządzony zarówno przez Wykonawcę jak i Zamawiającego, jednakże wymaga akceptacji każdej ze stron. Do rozliczenia robót zamiennych, wykonawca zastosuje składniki cenotwórcze oraz ceny jednostkowe sprzętu i materiałów nie większe jak przy opracowywaniu oferty. W przypadku sprzętu, materiałów, które nie były ujęte w kosztorysie ofertowym zastosowanie mają średnie ceny Sekocenbud dla okresu wykonania tych robót. § 8 Obowiązki stron Do obowiązków Zamawiającego w ramach wykonywania niniejszej umowy należy w szczególności: protokolarne przekazanie terenu budowy w ciągu 1 dnia roboczego od daty zawarcia umowy, współdziałanie z Wykonawcą w celu zapewnienia należytego wykonania przedmiotu umowy, udział w odbiorze robót końcowych, zgodnie z postanowieniami umowy, zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Do obowiązków Wykonawcy, poza innymi wymienionymi w umowie i wynikającymi z przepisów prawa, należą w szczególności: kompleksowa realizacja robót z należytą starannością, zgodnie z postanowieniami umowy, dokumentacją kosztorysową, warunkami zawartymi w SIWZ, przepisami obowiązującego prawa, zabezpieczenie terenu prac remontowych z zachowaniem najwyższej staranności i przestrzegania przepisów bhp. p.poż. w trakcie wykonywania robót, pozyskanie miejsca, urządzenia, zabezpieczenia, oznakowania i organizacji terenu budowy, a po wykonaniu przedmiotu umowy zlikwidowania zaplecza socjalno- magazynowego budowy, uporządkowanie terenu budowy oraz terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym wywóz gruzu oraz innych odpadów powstałych w czasie realizacji umowy, zabezpieczenie obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń na terenie budowy i w bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robót ich części, urządzeń budowlanych, obiektów budowlanych sąsiadujących lub znajdujących się na terenie przyległym do terenu budowy, bądź jakichkolwiek maszyn czy urządzeń; naprawienie ich lub doprowadzenie do stanu poprzedniego w czasie technicznie uzasadnionym, wskazanym przez poszkodowanych, dbanie o należyty stan i porządek na terenie budowy, zabezpieczenie terenu budowy przed wstępem osób nieuprawnionych, wykonywanie robót z fabrycznie nowych materiałów dopuszczonych do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa, w tym zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2019 r. poz. 266 ze zmianami) oraz z przepisem art. 10 ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2018, poz. 1202 ze zmianami) postępowanie, jako wytwórca odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 poz. 21 ze zmianami), z odpadami wytworzonymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ww. ustawą. koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców, dalszych podwykonawców w przypadku, gdy część robót została zlecona podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszystkich osób pracujących na budowie i jest zobowiązany do egzekwowania prawa od wszystkich uczestników procesu budowlanego, znajdujących się na placu budowy, umożliwienie wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego lub Wykonawcę; uprawnionym pracownikom organów państwowych, w tym PINB oraz służbom technicznym, współpraca ze służbami technicznymi Zamawiającego, przeprowadzanie na żądanie Zamawiającego i w miejscu przez niego wskazanym wszelkich badań jakościowych w odniesieniu do wykonanych robót i zastosowanych przez Wykonawcę materiałów ekspertyz, prób lub sprawdzeń; na koszt Wykonawcy, udział w odbiorach robót od podwykonawców, dalszych podwykonawców, przekazanie Zamawiającemu po zakończeniu całości robót, certyfikatów, deklaracji zgodności, atestów na wbudowane materiały, wyników badań laboratoryjnych, protokołów prób i regulacji, kart gwarancyjnych oraz innych dokumentów zgromadzonych w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji, zwłaszcza rysunki ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji zadania, a niezbędnymi w szczególności do oceny prawidłowości wykonanych robót, po zakończeniu wszystkich robót objętych umową i po potwierdzeniu ich wykonania przez inspektora nadzoru inwestorskiego, zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru końcowego Zamawiającemu, usunięcie stwierdzonych wad wykonanych robót w terminie określonym przez Zamawiającego, w przypadku ich ujawnienia w trakcie czynności odbiorowych, przy czym koszty usunięcia wad ponosi wyłącznie Wykonawca; wydanie zamawiającemu dokumentu gwarancyjnego na wykonany przedmiot umowy, wbudowane materiały, wystawionego z datą odbioru końcowego. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonywaniem obowiązków nałożonych na niego w niniejszej umowie, w przepisach prawa oraz wyłączną i pełną odpowiedzialność za skutki ich niewykonania lub nienależytego wykonania wobec Zamawiającego oraz osób trzecich. § 9. Przedstawiciele stron Zamawiający powołuje jako inspektora nadzoru Pana .................... . Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz niniejszej umowy. Wykonawca ustala do pełnienia funkcji kierownika robót ....…......................…………….., nr uprawnień budowlanych ……………….. Obowiązki kierownika robót wynikają wprost z przepisów ustawy Prawo budowlane oraz niniejszej umowy. Wykonawca ponosi pełną prawną odpowiedzialność za działania i zaniechania kierownika robót. Wymieniony w ust.1 inspektor nadzoru oraz Wykonawca, nie posiadają pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu zamawiającego decyzji niosących skutki finansowe wykraczające poza przedmiot umowy i powodujących zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy ustalonego w §5 ust.1, oraz decyzji zmieniających technologie robót przyjęte w dokumentacji technicznej. Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania tych robót bez zgody Zamawiającego. § 10 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy W celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy, Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy tj. ………………. zł (słownie: ……………….). Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione najpóźniej w dniu podpisania umowy. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu, należy je wpłacić na konto zamawiającego: PKO BP S.A. Oddział 1w Krotoszynie 49 1020 2267 0000 4802 0176 3663 Strony postanawiają, że 10% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. …….. zł jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady jakości i zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. Część zabezpieczenia (90%) tj. kwota …………. zł gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót, zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy. Z zatrzymanego zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający może potracić wszelkie kary umowne i roszczenia odszkodowawcze, w tym związane z wykonywaniem uprawnień z tytułu gwarancji oraz koszty wykonania zastępczego. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności opisanych w niniejszej umowie wystąpi konieczność przedłużenia terminu, o którym mowa w § 4, Wykonawca przed zawarciem aneksu zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. § 11 Odbiór robót Odbiór końcowy robót nastąpi po wykonaniu wszystkich robót. Nieobecność Wykonawcy przy czynnościach odbiorów nie stanowi przeszkody do ich przeprowadzenia, a ustalenia dokonane podczas odbioru będą wiążące dla Wykonawcy. O miejscu i terminie czynności odbiorowych Zamawiający będzie skutecznie zawiadamiał Wykonawcę w sposób i formie przez siebie wybranej, z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Podstawą do dokonania odbioru końcowego będzie protokół bezwarunkowego i dokonanego bez zastrzeżeń odbioru robót od podwykonawców bądź dalszych podwykonawców, jak i wykonanie przez Wykonawcę innych obowiązków nałożonych na niego umową. Brak wykonania powyższych obowiązków upoważnia Zamawiającego do odmowy odbioru robót. Inspektor nadzoru ma prawo uczestniczyć w czynnościach odbiorowych robót przez Wykonawcę od podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Za datę wykonania zamówienia, przyjmuje się datę zakończenia wszystkich prac związanych z jego wykonaniem oraz złożenie przez Wykonawcę pisemnego wniosku o dokonanie odbioru końcowego potwierdzonego przez inspektora nadzoru. Wraz z pisemnym zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego robót, wykonawca przekaże zamawiającemu wymagane dokumenty, protokóły, atesty, certyfikaty gwarancje i inne dokumenty wraz z oświadczeniem kierownika budowy o zgodności wykonania robót z projektem i przepisami oraz obowiązującymi normami. Jeżeli zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń co do kompletności złożonych dokumentów, w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy datę odbioru końcowego robót, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku przez Wykonawcę o dokonanie odbioru końcowego. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. Jeżeli w trakcie odbioru robót zostaną stwierdzone wady, Zamawiający: ma prawo odmówić odbioru robót do czasu usunięcia wad, jeżeli wady nadają się do usunięcia i wyznaczyć termin technicznie możliwy na ich usunięcie, jeżeli stwierdzone wady nie nadają się do usunięcia Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia zamawiającego o usunięciu wad, oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. O wykryciu wady w okresie gwarancji zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie. Istnienie wady strony potwierdzają protokolarnie, uzgadniając sposób i termin usunięcia wady. Usunięcie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. W przypadku nie usunięcia wad przez wykonawcę w uzgodnionym terminie, usunie je zamawiający, obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia wykonawcę. W przypadku wykonywania robót, dostaw, usług związanych z realizacją przedmiotu umowy przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, Wykonawca w dniu zgłoszenia Zamawiającemu robót do odbioru zobowiązany jest do doręczenia niżej wymienionych dokumentów, które powinny odnosić się do podlegających odbiorowi robót, dostaw lub usług wiązanych z realizacją przedmiotu umowy zrealizowanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, w szczególności: protokołu odbioru robót, dostaw lub usług związanych z realizacją przedmiotu umowy wykonanych przez podwykonawców, dalszych podwykonawców, kopii faktur wystawionych przez podwykonawców, dalszych podwykonawców, dowodu zapłaty wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom, dalszym podwykonawcom na podstawie łączącej ich umowy, dowód zapłaty powinien odnosić się do tych zrealizowanych robót, dostaw lub usług związanych z realizacją przedmiotu umowy przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, za prawidłową realizację których, Wykonawca będzie ubiegał się o zapłatę wynagrodzenia od Zamawiającego, pisemnego potwierdzenia przez podwykonawców, dalszych podwykonawców którego wierzytelność jest częścią składowa faktury Wykonawcy o dokonaniu terminowej zapłaty na rzecz tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a w przypadku niedotrzymania terminu, o otrzymaniu należnych mu odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa powyżej Zamawiający nie przystąpi do czynności odbiorowych robót zgłaszanych do odbioru. § 12 Gwarancja Wykonawca udziela Zamawiającemu ……… miesięcy gwarancji jakości na wykonane roboty i użyte do nich materiały. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu dokonania pozytywnego odbioru końcowego przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym , z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy okres gwarancji określony w ust. 1 jest dłuższy od okresu rękojmi, Strony rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi, w ten sposób, że termin rękojmi za wykonany przedmiot umowy skończy się wraz z upływem terminu gwarancji jakości. Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca usunie wady wykonanych robót, które zostaną zgłoszone przez Zamawiającego przed upływem umownego terminu gwarancji. O wykryciu wady Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia wykrycia wady, usterki, wyznaczając technicznie możliwy termin na jej usunięcie. Zawiadomienie dokonane faksem lub pocztą elektroniczną uważać się będzie za skuteczne doręczenie. W okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady wszelkie usuwanie wad dokonywane będzie w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1. Zamawiający nie ponosi jakichkolwiek kosztów związanych z usuwaniem wad, usterek. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady, usterki stwierdzonej przez Zamawiającego ze względu na koszty z tym związane. Jeżeli w okresie gwarancji przedmiot umowy okaże się wadliwy, Wykonawca zobowiązuje się do jego naprawienia lub gdy naprawa okaże się niemożliwa do jego wymiany na nowy, wolny od usterek lub wad o parametrach identycznych lub lepszych niż określono w dokumentacji projektowej. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad, usterek w terminie ustalonym przez Zamawiającego po uprzednim pisemnym zawiadomieniu może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. Na wykonane w okresie gwarancji lub rękojmi naprawy, użyte do ich wykonania materiały i wyroby gwarancja i rękojmia biegnie na nowo licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru naprawy. Strony ustalają, że udzielenie przez Wykonawcę gwarancji jakości na wykonane roboty zostanie potwierdzone „Kartą Gwarancyjną”, którą Wykonawca przedłoży przy odbiorze robót (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik do umowy). Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo informować Zamawiającego o zmianie adresu siedziby w czasie trwania okresu gwarancyjnego. § 13 Kary umowne Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie przedmiotu umowy miedzy innymi w formie kar umownych, które będą naliczane na rzecz Zamawiającego w wymienionych poniżej wypadkach i wysokości. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne: 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, liczony do dnia wykonania robót, 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad; liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie, do dnia ich usunięcia, stwierdzonego przez Zamawiającego, z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy, wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom robót, dostaw, usług, w wysokości 200,00 zł brutto (słownie: dwieście złotych brutto 00/100), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w nieterminowej zapłacie wynagrodzenia, z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100), za każdy brak przedłożenia projektu umowy lub projektu jej zmiany, z tytułu nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany robót, dostaw, usług w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100), za każdy brak przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy lub jej zmiany, z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 200,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na dokonanie zmian do dnia dokonania tejże zmiany. za dopuszczenie do wykonywania robót innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca, dalszy podwykonawca, skierowany do ich wykonania, zgodnie z zasadami określonymi umową – w wysokości 10.000 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) za każda taką nieprawidłowość, w przypadku niezatrudnienia przy realizacji przedmiotu umowy osób zgodnie z § 3 lub nieprzedstawienia Zamawiającemu dokumentów lub oświadczeń zgodnie z § 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kare umowną w wysokości 1.000,00 zł brutto za każde stwierdzone naruszenie zapisów § 3 niniejszej umowy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia umownego należnego Wykonawcy poprzez pomniejszenia należnego wynagrodzenia umownego, bez wezwań do zapłaty i wyznaczania dodatkowego terminu na ich zapłatę. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia przedmiotu umowy oraz nie wyklucza możliwości skorzystania przez Zamawiającego z innych środków ochrony prawnej. W przypadku jeżeli kara umowna nie będzie rekompensowała szkody poniesionej przez Zamawiającego może on dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych w ustawie Kodeks Cywilny. W przypadku naliczenia przez Zamawiającego Wykonawcy kar umownych, Wykonawca nie może pomniejszyć należnego mu wynagrodzenia na wystawionej fakturze o kwotę naliczonych kar umownych. § 14 Odstąpienie od umowy Zamawiającemu przysługuje odstąpienie od umowy gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i zamawiający odstąpił od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Poza przypadkami określonymi w przepisach prawa, Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego w szczególności z następujących przyczyn: zajęcia wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy, nie rozpoczęcia robót przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia umownego rozpoczęcia robót, przerwania przez Wykonawcę robót z przyczyn zależnych od wykonawcy, w sytuacji gdy przerwa trwa dłużej niż 14 kolejnych dni, realizacji robót przez Wykonawcę w sposób niezgodny z niniejszą umową; nie ma ustanowionego w trakcie wykonywania niniejszej umowy kierownika budowy oraz kierownika robót lub wykonywanie czynności zastrzeżonych dla kierownika budowy oraz kierowników robót wykonuje inne osoby niż określone w § 9, w realizacji niniejszej umowy biorą udział podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, wobec których Wykonawca nie przedłożył Zamawiającemu, zgodnie z niniejszą umową projektów umów lub kopii umów, zmian do nich, albo Zamawiający w stosunku do przedłożonych projektów umów lub kopii, ich zmian, wyraził zastrzeżenia bądź sprzeciw, które nie zostały uwzględnione. Odstąpienie od umowy, powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Zamawiający jest zobowiązany do odbioru robót wykonanych do chwili ich przerwania. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca jest zobowiązany do przekazania terenu robót wraz z wykonanymi robotami i dokumentami w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy. Z przekazania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Strony sporządzają protokół, w którym oznaczą stan przedmiotu umowy i terenu robót na dzień odstąpienia. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia zamawiającemu inwentaryzacji robót, wg stanu na dzień odstąpienia. W razie odstąpienia od umowy, postanowienia umowy dotyczące gwarancji jakości i rękojmi za wady mają zastosowanie do robót odebranych przez Zamawiającego, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy. § 15. Dopuszczalne zmiany zawartej umowy Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej. Poza innymi przypadkami wymienionymi w ustawie, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy dotyczące: terminu zakończenia robót, o czas trwania przeszkody w następujących przypadkach: w razie zaistnienia zdarzeń o charakterze działania siły wyższej, przez którą strony rozumieją m.in. klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, działania terrorystyczne, strajk, inne zdarzenia mające charakter siły wyższej; o czas trwania siły wyższej, wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (w tym: opadów deszczu, śniegu, gradu, wiatru, zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperatury) uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z ich technologią i warunkami technicznymi zapewniającymi właściwą jakość wykonania – fakt ten musi być wpisany do dziennika budowy oraz musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli przyczyny z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą miały wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, gdy wystąpi konieczność wykonywania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, ze względu na stan wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienia przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w których ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania przez uprawiony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, wystąpienia znalezisk archeologicznych, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń nieterminowym wykonaniem prac, wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej w szczególności napotkania w trakcie robót niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, działania osób trzecich uniemożliwiających lub utrudniających realizację umowy, technologii wykonania robót oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy w następujących przypadkach: konieczności zrealizowania jakiekolwiek części robót, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy; konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zamiany obowiązującego prawa; wynagrodzenia umownego w przypadkach, o których mowa w § 7 ust. 1 i 2, zmianę osoby/osób wymienionych w § 9 niniejszej umowy, zmianę podwykonawców i dalszych podwykonawców, na zasoby których Wykonawca powoływał się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podwykonawców i dalszych podwykonawców, pod warunkiem wykazania zamawiającemu, iż proponowany inny wykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia Zaistnienie przeszkód w wykonywaniu robót powinno być potwierdzone pismem. Termin wykonania przedmiotu zamówienia ulega przesunięciu o okres wynikający z przeszkody w realizacji prac. W sytuacji zmiany terminu wykonania zamówienia na Wykonawcy spoczywa obowiązek przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę. Jeżeli którakolwiek ze Stron umowy uzna konieczność wprowadzenia ww. zmian do umowy zobowiązana jest do niezwłocznego przekazania drugiej stronie wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany, opisu propozycji zmian, uzasadnienie zmian, opis wypływu zmiany na termin wykonania oraz wartość umowy. W terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wniosku Strona zobowiązana jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany umowy i przekazania go wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem zarówno w przypadku odmowy jak i akceptacji żądania zmiany. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych teleadresowych stron niniejszej umowy. Zamawiający nie wyraża zgody na cesje wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. § 16. Postanowienia końcowe Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego. Ewentualne spory dotyczące realizacji umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach; 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Załącznik do umowy Nr Or. …………. z dnia ………………. r. ................................................ /pieczęć firmowa Wykonawcy/ KARTA GWARANCYJNA sporządzona w dniu ...................... . Zamawiający ..................................................................................................... Wykonawca ....................................................................................................... Umowa (nr, z dnia) ............................................................................................ Przedmiot umowy : ...............................................................................................................................………………….. ............................................................................................................................................................. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy, zwanego dalej przedmiotem gwarancji: ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. Przedmiot gwarancji obejmuje łącznie wszystkie roboty budowlane, dostawy, usługi wykonane w ramach wyżej wymienionej umowy. Data odbioru końcowego: dzień ....... miesiąc ............... rok .............. Warunki gwarancji jakości. Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z umową, dokumentacją projektowa, wykonawczą, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno–budowlanymi. Okres gwarancji jakości na wykonane prace i zamontowane urządzenia wynosi ……….. miesięcy, licząc od dnia spisania pozytywnego protokółu odbioru końcowego. W okresie gwarancji jakości Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym. O wykryciu wady w okresie gwarancji zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie. Istnienie wady strony potwierdzają protokolarnie, uzgadniając sposób i termin usunięcia wady. Usunięcie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie, usunie je Zamawiający, obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę. Ustala się poniższe terminy usunięcia wad: jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie przedmiotu gwarancji – niezwłocznie tj. w terminie 24 godzin od powiadomienia, w pozostałych przypadkach, w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków, Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad, albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, powyższe stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych przypadkach, termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego, wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją, Zamawiający nie mógł korzystać. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek: a) siły wyższej, pod pojęciem których strony utrzymują: stan wojny, stan klęski żywiołowej i strajk generalny, b) normalnego zużycia obiektu lub jego części, c) szkód wynikłych z winy użytkownika, a szczególnie użytkowania przedmiotu gwarancji w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji i użytkowania. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia, Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji podwykonawczej i protokółu przekazania przedmiotu gwarancji do użytkowania. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad. Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji, jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu gwarancji. Okres rękojmi równy jest okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji. Zamawiający, po bezskutecznym upływie terminu na usunięcie wad, wyznaczonego w zawiadomieniu do Wykonawcy, może zlecić ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi. W sprawach nieuregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne obowiązujące przepisy prawa. Karta gwarancyjna ważna jest tylko z umową na wykonanie przedmiotu zamówienia, podpisaną przez strony umowy. Warunki gwarancji podpisali: Udzielający gwarancji jakości : Przyjmujący gwarancję jakości (Wykonawca) (Zamawiający)

ZOBOWIĄZANIE DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW Przedmiot zamówienia ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………. Nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… zobowiązuje się do oddania na rzecz ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… (nazwa i adres Wykonawcy, któremu inny podmiot oddaje do dyspozycji zasoby) Zasobów w niżej określonym zakresie zaznaczyć właściwe: Zdolności zawodowe (kwalifikacje zawodowe, doświadczenie) Sytuację ekonomiczną lub finansową Na okres …………………………………………………………………………………………… (wskazać okres na jaki udostępniany jest zasób) Z Wykonawcą łączy mnie stosunek prawny wynikający z: ……………………………………………………………………………………………………… (wskazać charakter stosunku np. umowa zlecenie, umowa o współpracę, kontrakt, inne)) Sposób udziału w realizacji zamówienia: ……………………………………………………………………………………………………… ______________, dnia ____________2019 r. ______________________________ (Pieczęć i podpis podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) Oświadczenie wypełnić i złożyć tylko jeśli dotyczy Powyższe zobowiązanie musi być złożone w formie oryginału i podpisane przez podmiot udostępniający zasób.

# Footnotes

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku  braku podwykonawców miejsce to zostanie wypełnione wyrazami „nie dotyczy”

# Text boxes

Pieczęć Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy